知乎开发任务表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板块 | 功能 | 详解 | 负责人 | 完成情况 |
| 注册登陆板块 | 注册 | 输入手机号，密码，姓名进行注册。系统会发送短信验证码，匹配成功后用户可以选择自己感兴趣的话题。 | 彭黎 | 完成 |
| 登陆 | 使用手机号或者邮箱进行登陆，当密码也输入正确时才能实现登陆。 |
| 浏览板块 | 浏览 | 登陆成功后进入到浏览界面，这里会呈现一些新的问题，包括热门回答。 | 彭黎 | 完成 |
| 搜索 | 用户也可以按照话题、问题或人来进行搜索。 |
| 提问 | 发布一个问题，并指明所属话题。 |
| 问题板块 | 推荐 | 呈现一些由服务端推荐的问题 | 张皓  （暂时不考虑圆桌功能） |  |
| 圆桌 | 圆桌由管理员发起，用户可以参与进来进行提问或者回答。 |
| 热门 | 呈现关注度比较大的问题和热门回答。 |
| 收藏 | 呈现关注比较多的问题 |
| 个人信息管理板块 | 个人信息 | 可以重修编辑自己的个人信息 | 李文超 |  |
| 我的关注 | 可以管理用户所关注的问题、收藏、话题或者其他用户。 |
| 设置 | 包括系统消息的接收或者版本更新等。 |
| 问题板块 | 回答或评论 | 可以回答这个问题，也可以就其他人的回答进行评论。 | 梅倩 |  |
| 关注或收藏 | 可以关注问题和用户，也可以收藏回答。 |
| 赞与感谢或者没有帮助 | 可以对评论点赞，对回答进行感谢，也可以对回答选择没有帮助。 |
| 通知板块 | 通知 | 接收系统消息。 | 王燚 |  |
| 赞与感谢 | 接收别人赞或者感谢你的信息。 |
| 关注 | 其他用户关注了你或者你的问题的通知信息。 |

任务说明

1. 服务端和客户端统一采用json格式通信，先统一完成用户端的开发，需要进行测试的数据可以在数据库中设置。
2. 最好是新建一个类进行开发（包括客户端和服务端），功能里涉及到服务端和客户端的代码都由自己完成，这样可以熟悉服务端和客户端的开发。
3. 申请一个github账号，将用户名或者申请用到的邮箱发送给彭黎，由他邀请大家进入github上的项目组。之后就可以下载和上传自己的代码了。

任务时间

每一个子功能大概花一周左右的时间，截止日期为12月1日。每一周将完成情况发送给彭黎，再由彭黎统计后发送给熊师。